苏州市应急管理局文件

苏应急〔2021〕168号

关于印发《苏州市非煤矿山外包

工程安全生产专项整治工作方案》的通知

高新区应急管理局，中国高岭土有限公司：

现将《苏州市非煤矿山外包工程安全生产专项整治工作方案》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

苏州市应急管理局

2021年5月27日

（此件主动公开）

苏州市应急管理局办公室                  2021年5月27日印发

苏州市非煤矿山外包

工程安全生产专项整治工作方案

根据《国家矿山安全监察局关于开展矿山外包工程和资源整合煤矿安全生产专项整治的通知》（矿安〔2021〕43号）和《省应急管理厅 江苏煤矿安全监察局关于印发江苏省矿山外包工程安全生产专项整治工作方案的通知》（苏应急电〔2021〕33号）要求，结合苏州市非煤矿山外包工程管理现状，制定本方案。

一、整治目标

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取近期矿山典型事故教训，有效落实属地监管责任和企业主体责任，切实推动非煤矿山安全生产专项整治三年行动和大排查大整治等重点工作任务落地、落实，全面排查整治矿山外包工程方面存在的问题隐患，坚决防范非煤矿山各类安全生产事故。

二、整治重点内容

（一）非煤矿山一个生产系统承包单位超过3家的，或者将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的；

（二）非煤矿山承包单位未取得矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，或者在资质等级范围外承揽工程的；

（三）非煤矿山发包单位未按规定与承包单位签订《外包工程安全生产管理协议》，或者存在转嫁安全生产责任等行为的；

（四）承包非煤矿山工程的项目部负责人兼任其他工程项目部负责人、项目部负责人未到岗履职的；

（五）非煤矿山承包单位将其承包的全部工程转包，或者将其承包的全部或部分工程以分包名义转给其他单位或者个人施工的；

（六）非煤矿山承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的名义承揽工程的；

（七）非煤矿山承包单位及其项目部未根据所承揽工程内容配备采矿、地质、机电等矿山相关专业技术人员，专业技术人员不具备相关学历、技术职称或者注册安全工程师执业资格的；

（八）非煤矿山承包单位项目部管理人员、技术人员和特种作业人员未与项目部上级法人单位签订劳动合同、未按规定缴纳社会保险的；

（九）非煤矿山发包单位技术交底不清的；

（十）非煤矿山承包单位法定代表人（实际控制人或主要负责人）未对其项目部每半年至少进行一次安全生产现场检查的，或者未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核的；

（十一）非煤矿山承包单位新入职人员未经培训上岗的，特种作业人员无证上岗的；

（十二）非煤矿山发包单位未按规定提取并拨付安全生产费用的；

（十三）非煤矿山承包单位及其项目部负责人未确保安全生产费用使用到位的；

（十四）根据实际情况应当集中整治的其他违法违规行为。

三、时间安排

（一）企业自查整改阶段（6月30日前完成）

高新区应急管理局要结合非煤地下矿山安全生产大排查工作，督促指导辖区内中国高岭土有限公司对本企业外包工程施工队伍相关资质及安全生产条件等全面自查、逐一审核，对存在的问题逐条整改到位。

（二）专项检查阶段（10月30日前完成）

按照属地监管原则，高新区应急管理局在督促指导辖区内中国高岭土有限公司开展自查整改的同时，组织检查组，对观山矿和阳东矿外包工程逐矿进行专项检查，确定检查组负责人，并将检查组人员名单以及责任分工于6月5日前报送苏州市应急管理局安全生产基础处。

（三）跟踪督查阶段（12月31日前完成）

苏州市应急管理局将实时跟踪了解工作进展情况，并适时督查外包工程专项整治中中国高岭土有限公司自查问题的整改落实情况，以及高新区应急管理局专项检查问题的整改情况。对整改不到位、弄虚作假的企业，一律责令停产整顿；对整治走过场的予以约谈并通报。

四、相关工作要求

（一）加强组织领导。成立苏州市非煤矿山外包工程安全生产专项整治工作组，苏州市应急管理局党委委员、总工程师程敏为专项整治联系人，安全生产基础处处长黄斌为专项整治联络员。高新区应急管理局和中国高岭土有限公司要建立相应机制，并结合自身特点，把开展矿山外包工程安全生产专项整治作为推进“三年大灶”工作任务落实和矿山安全生产大排查取得实效的重要抓手，强化外包关键环节、薄弱环节的监督检查，切实推动地下矿山外包工程专项整治行动工作取得实效。

（二）严查违法违规行为。高新区应急管理局要严格执行《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等规定要求，敢于动真碰硬，依法严肃查处各类违法违规行为，对存在违规发包转包分包工程、承包单位违规挂靠施工资质等重大隐患和重大违法违规问题的，一律责令停产整顿，依法从重处罚；对检查中发现的非本部门职责范围内的违法违规行为，要及时移交有管理权限的部门查处，涉及多个部门的，要及时协商处理。对查出的重大问题要建立台账，并纳入安全生产专项整治三年行动“两个清单”，督促问题隐患整改，推动从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

（三）及时报送工作信息。高新区应急管理局要明确一名矿山专项整治工作联系人，于5月31日前报送联系人姓名、职务、手机号码；要及时总结专项整治工作经验做法，加强信息报送，自7月份起，于每月2日下班前报送专项整治工作进展情况（附件1），于2021年12月5日前专项整治工作总结报苏州市应急管理局安全生产基础处。

联系人及电话：吴晓明，0512-66090025；

电子邮箱：szajj0721@163.com。

附件:1.金属非金属地下矿山外包工程专项整治进展情况

统计表

2.省应急管理厅 江苏煤矿安全监察局关于印发《江苏省矿山外包工程安全生产专项整治工作方案》的通知